## Slide 1
Stand van zaken nieuwbouw

## Slide 3
Stand van zaken nieuwbouw

## Slide 4
Uitgangspunten nieuwbouw
Doel is het binnen de begroting realiseren van een nieuw duurzaam sportcomplex, passend bij de ambities van Sportvereniging Everstein, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen.

## Slide 5
Uitgangspunten nieuwbouw
Begane grond (iets verzonken in de grond)
10 kleedkamers (8 standaard en 2 ruimere)
3 Scheidsrechterskleedkamers
Verzorgingsruimte
Kledingruimte
Materiaalruimte
Technische ruimte
Toiletten

## Slide 6
Uitgangspunten nieuwbouw

## Slide 7
1e etage
Kantine/bar
Keuken/frituur
Bestuur/commissiekamers
Verzorgingsruimte
Multifunctionele ruimte
Terras
Toiletten met MIVA-toilet
Uitgangspunten nieuwbouw

## Slide 8
Uitgangspunten nieuwbouw

## Slide 9
Locatie

## Slide 10: Tot nu toe
► Overeenkomst met gemeente afgerond
► Garantstelling SWS afgerond
► 3e partijen gezocht
De Vries
Praktijk voor fysiotherapie

## Slide 11: Tot nu toe
► Veel andere verenigingen bezocht
► Programma van eisen opgesteld
► 1e begroting opgesteld -> conclusie 1e opzet kunnen wij niet betalen -> aanpassen programma van eisen

## Slide 12: Tot nu toe
►Elementcode alle werkzaamheden omschreven
►Uitrekstaat met alle materialen opgesteld
►Tekeningen gemaakt
►Staalconstructies berekend
►Sonderingen laten uitvoeren

## Slide 13: Aannemers
Plegt-Vos
Van Arnhem
JC van Kessel
Vinkbouw

## Slide 14: Tot nu toe
► Vinkbouw uit Nieuwkoop
Constructie Vinkbouw/Everstein:
Besparing door zelfwerkzaamheid
Besparing door inzet eigen onderaannemers.
-> Vinkbouw blijft hoofdaannemer

## Slide 15: Tot nu toe
► Gesprekken met leden en bedrijven gelieerd aan Everstein
► Vooroverleg welstandscommissie
► Alle stukken ingediend bij welstandscommissie

## Slide 16: Tot nu toe
► Commissie sfeer en uitstraling geformeerd
► Toezichthouders bouw: Rinus Frasa en Hans Kers
► Coördinator vrijwilligers: Hans de Leeuw

## Slide 17: Vervolg
Omgevingsvergunningen verkrijgen
- Verwerken gegevens, 2 weken
- Bezwaartermijn, 6 weken
- Definitieve aanvraag vergunning, 4 weken

## Slide 18: Vervolg
Contract met Vinkbouw afronden
Alternatief trainingsveld regelen
Acties sponsorcommissie starten
Overleg gemeente oa elektriciteit
Vrijwilligers gaan enthousiasmeren en werven NB Alle leden en ouders van leden worden binnenkort benaderd! Vrijwilligerscoördinator: Hans de Leeuw

## Slide 19: Voorb. zelfwerkzaamheid
Uitzetten heipiketten tbv grondwerk
Schilderwerk
Straten
Betonvlechten
Stukadoren
Wanden plaatsen
Ondersteuning op diverse andere vlakken, opruimen, (stenen) schouwen etc.

## Slide 20
Tips, aandachtspunten, vragen?
Everstein bouwt samen aan een duurzame toekomst